**Tidsplan for Lendemarke-Vigen**

VVM screening til Trafikstyrelsen 1-9-2021

Afgørelse fra Trafikstyrelsen 1-12-2021

Besigtigelse 31-5-2022

Ekspropriation 28-2-2023

Anlægsperiode 3-4-2023 til 2-10-2023

Åbning 9-10-2023